| اطلاعات مربوط به عضو هیئت علمی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نام ‌خانوادگی |  |  | کد ملی |  |  |
| رشته تحصیلی – گرایش |  |  | دانشگاه/دانشکده محل خدمت |  |  |
| سابقه کاری |  |  | رتبه علمی | استادیار دانشیار استاد |  |
| تلفن محل کار |  |  | تلفن همراه پیام رسان های فعال |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |
| آدرس |  |  |  |  |  |

عنوان طرح پیشنهادی: بررسی الزامات حقوقی، مالی و اقتصادی طراحی و ایجاد نهادهای تخصصی در بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های نفت و گاز ایران (مطالعه تطبیقی و ارزیابی چند‌معیاره گزینه‌های نهادی)

زمینه فعالیت تأمین مالی پروژه‌های انرژی؛ مالی شرکتی، حقوق مالی و اقتصاد بازار سرمایه

عنوان تقاضای پژوهشی مرتبط: بررسی الزامات حقوقی، مالی و اقتصادی طراحی و ایجاد نهادهای تخصصی جدید در بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های صنعت نفت و گاز (ردیف ۱۲)

شرح مختصری از طرح (حداکثر 15 سطر در برگیرنده مشخصات فنی و عملکردی)

دقیقاً می‌خواهید چه کاری انجام دهید؟ اهداف را بدون اصطلاحات پیچیده بیان کنید؟ هدف این طرح پاسخ به این پرسش است: «برای تأمین مالی پایدار طرح‌های نفت و گاز، چه نهاد یا نهادهایی در بازار پول و سرمایه ایران لازم است و ایجاد هر کدام چه الزامات حقوقی، مالی و اقتصادی دارد؟» کار در چهار بخش انجام می‌شود: ۱) تصویر وضعیت موجود: نیاز مالی طرح‌های نفت و گاز، منابع و ابزارهای فعلی تأمین مالی (بودجه، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، صکوک و اوراق سلف نفتی، بورس انرژی و غیره) و کمبودها. ۲) مطالعه تطبیقی: بررسی نهادهای تخصصی تأمین مالی انرژی در چند کشور (مانند بانک‌های توسعه و صادرات، صندوق‌ها و شرکت‌های تخصصی تأمین سرمایه و نهادهای ویژه‌منظوره). ۳) تعیین الزامات: بررسی الزامات قانونی و مقرراتی (قانون پولی و بانکی، قانون بازار اوراق بهادار، مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس، قوانین نفت و برنامه‌های توسعه)، الزامات مالی (سرمایه، مدیریت ریسک، حاکمیت) و توجیه اقتصادی هر نهاد. ۴) ارزیابی و پیشنهاد: مقایسه چند گزینه نهادی با روش تصمیم‌گیری چندمعیاره و ارائه نقشه راه اجرایی برای گزینه برتر. خروجی: گزارش جامع، پیش‌نویس الزامات حقوقی و مالی و نقشه راه اجرا برای شرکت ملی نفت ایران.

پیشینه طرح

این کار در حال حاضر چگونه انجام می‌شود و محدودیت‌های روش‌های موجود چیست؟ تأمین مالی طرح‌های نفت و گاز ایران امروز عمدتاً از بودجه عمومی، منابع صندوق توسعه ملی، فروش اوراق (مانند اوراق سلف و صکوک) و تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. محدودیت‌های اصلی: • وابستگی شدید به بودجه دولت و نوسان درآمد نفتی و نبود منبع مالی پایدار و بلندمدت. • تنوع کم ابزارهای مالی تخصصی برای پروژه‌های بزرگ و بلندمدت بالادستی؛ بانک‌ها به‌دلیل محدودیت‌های سرمایه‌ای و ضوابط اعتباری، توان تأمین مالی پروژه‌های بسیار بزرگ را ندارند. • نبود نهاد تخصصی با تجربه ارزیابی ریسک فنی و اقتصادی پروژه‌های نفتی که واسطه‌گر بین شرکت ملی نفت و سرمایه‌گذاران باشد. • محدودیت‌های ناشی از تحریم برای جذب منابع خارجی و ابهام در چارچوب‌های حقوقی نهادهای جدید (مجوز، نظارت، مالکیت منابع نفتی و حاکمیت بر مخازن). پژوهش‌های موجود بیشتر ابزارهای مالی منفرد (مانند اوراق سلف نفتی یا صکوک) یا قراردادهای نفتی را بررسی کرده‌اند و کمتر به بررسی یکپارچه الزامات حقوقی، مالی و اقتصادی ایجاد نهاد تخصصی جدید پرداخته‌اند.

ویژگی‌ها و نوآوری خاص موجود در ایده/محصول

چه چیزی در رویکرد شما جدید است و چرا فکر می‌کنید موفق خواهد شد؟ • نگاه یکپارچه: بررسی همزمان سه بُعد حقوقی، مالی و اقتصادی ایجاد نهاد؛ نه فقط معرفی ابزار مالی. • مقایسه چند گزینه نهادی (بانک تخصصی، شرکت تخصصی تأمین سرمایه، صندوق پروژه، شرکت واسط ویژه‌منظوره و تقویت ابزارهای موجود) با معیارهای روشن و روش چندمعیاره (AHP/TOPSIS). • بومی‌سازی تجربه جهانی با در نظر گرفتن محدودیت‌های تحریم و ساختار حقوقی ایران. • ارائه نقشه راه عملی و مرحله‌ای، شامل الزامات سرمایه، حاکمیت، مقررات و گام‌های قانونی. دلیل موفقیت: موضوع بر پایه اسناد قانونی، داده‌های عمومی و مصاحبه خبرگان قابل انجام است، به فناوری یا داده محرمانه وابسته نیست و تیم اجرایی از تخصص مالی و حسابداری و اقتصاد و همکاری حقوقی برخوردار است.

جذابیت تکنولوژی

این موضوع برای چه بخشی از شرکت ملی نفت ایران اهمیت دارد و در صورت موفقیت چه تغییری ایجاد می‌کند؟ مرتبط‌ترین بخش‌ها: امور مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری، امور حقوقی و قراردادها و معاونت توسعه و مهندسی. در صورت موفقیت: (۱) شرکت ملی نفت یک فهرست گزینه‌های نهادی ارزیابی‌شده و یک نقشه راه برای کاهش وابستگی به بودجه عمومی در اختیار خواهد داشت؛ (۲) ابهام‌های حقوقی و مقرراتی ایجاد نهاد تخصصی مشخص و مسیر اخذ مجوز روشن می‌شود؛ (۳) امکان جذب منابع داخلی بازار سرمایه برای طرح‌های بالادستی افزایش می‌یابد؛ (۴) پروژه‌های بلندمدت از نوسان بودجه کمتر آسیب می‌بینند.

نحوه و چگونگی حل چالش صنعت را به تفصیل بیان کنید.

گام ۱ – مطالعه وضعیت موجود: برآورد نیاز مالی طرح‌های نفت و گاز از اسناد عمومی (برنامه‌های توسعه، گزارش‌های منتشرشده وزارت نفت و شرکت ملی نفت)، و تحلیل ابزارها و نهادهای موجود تأمین مالی و عملکرد آنها. گام ۲ – مطالعه تطبیقی: بررسی ۶ تا ۸ نمونه خارجی از نهادهای تخصصی تأمین مالی انرژی و زیرساخت (ساختار مالکیت، سرمایه، منابع، حاکمیت، نظارت و نتایج) و استخراج درس‌های قابل بومی‌سازی. گام ۳ – تحلیل حقوقی و مقرراتی: بررسی قوانین و مقررات مرتبط (پولی و بانکی، بازار سرمایه، نفت و گاز، برنامه‌های توسعه، مقررات نظارتی) برای هر گزینه نهادی و شناسایی موانع و راهکارهای قانونی، با مشورت یک متخصص حقوق. گام ۴ – مصاحبه با خبرگان: مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ تا ۲۰ خبره (بانکداری و بازار سرمایه، مدیران مالی صنعت نفت، حقوقدانان، اقتصاددانان انرژی) برای تعیین گزینه‌ها و معیارها. گام ۵ – تحلیل مالی و اقتصادی: برآورد ساده سرمایه لازم، ساختار منابع و مصارف، هزینه تأمین مالی و تحلیل هزینه و فایده هر گزینه با داده‌های عمومی و فرض‌های صریح. گام ۶ – ارزیابی چندمعیاره: رتبه‌بندی گزینه‌های نهادی با معیارهای امکان‌پذیری حقوقی، توان مالی، هزینه، ریسک، زمان اجرا و سازگاری با تحریم (AHP/TOPSIS) و تحلیل حساسیت. گام ۷ – تدوین خروجی: گزارش نهایی، پیش‌نویس الزامات حقوقی و مالی گزینه برتر، نقشه راه مرحله‌ای و یک مقاله علمی-پژوهشی.

آيا نمونه داخلي يا خارجی اين طرح در كشور موجود است؟ (به صورت مختصر شرح دهيد)

نمونه خارجی: نهادهای تخصصی تأمین مالی انرژی و زیرساخت در کشورهای مختلف، از جمله بانک‌های توسعه و صادرات، صندوق‌های ملی توسعه، شرکت‌های ویژه‌منظوره و ابزارهای بازار سرمایه برای انرژی (مانند اوراق بهادارسازی دارایی و شرکت‌های مشارکت محدود)، وجود دارند و مبنای مطالعه تطبیقی این طرح‌اند. نمونه داخلی: ابزارهای جزئی مانند صندوق توسعه ملی، صکوک، اوراق سلف نفتی و بورس انرژی وجود دارند، اما تا آنجا که اطلاع داریم یک نهاد تخصصی مستقل برای تأمین مالی طرح‌های نفت و گاز شکل نگرفته و بررسی یکپارچه الزامات ایجاد آن در دسترس عمومی نیست.

اگر نمونه خارجي در صورت وجود به كشور وارد مي‌شود، نام تخصصي محصول/خدمت در گمرك. ميزان واردات سالانه (براي محصولات توليدي) ارائه شود.

این طرح پژوهشی و سیاست‌پژوهی است و محصول فیزیکی ندارد؛ واردات کالا یا تجهیز مطرح نیست. موضوع نام تخصصی گمرکی و میزان واردات سالانه قابل اعمال نیست.

نحوه تأمين مواد اوليه مورد نیاز چگونه است؟

این طرح مواد اولیه فیزیکی ندارد. ورودی‌ها عبارت‌اند از: قوانین و مقررات (پولی و بانکی، بازار سرمایه، نفت و گاز، برنامه‌های توسعه)، گزارش‌های رسمی و صورت‌های مالی منتشرشده، تجربه‌های مستند کشورهای دیگر، داده‌های عمومی بازار سرمایه و انرژی، و نظر خبرگان از طریق مصاحبه. نیازی به داده محرمانه نیست؛ در صورت همکاری کارفرما، آمار برنامه‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت دقت طرح را افزایش می‌دهد.

هزینه مورد نیاز برای توسعه محصول چقدر است؟

برآورد اولیه کل هزینه: حدود ۶۵۰ میلیون تومان (قابل تعدیل با توافق کارفرما) به تفکیک: • حق‌التحقیق مجری و همکاران علمی: ۳۶۰ • دستیار پژوهشی و کارشناس ارشد اقتصاد/مالی: ۱۲۰ • مصاحبه با خبرگان و هماهنگی جلسات: ۵۰ • مشاوره حقوقی، ترجمه و تهیه منابع و داده: ۶۰ • گزارش‌دهی، چاپ و سفر: ۳۰ • هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده: ۳۰ (ارقام به میلیون تومان)

تبیین وضعیت بازار (معرفی رقبا و مزايای رقابتی و ميزان عرضه در بازار را تبین نمایید)

محصول این طرح یک گزارش سیاستی و نقشه راه برای استفاده داخلی شرکت ملی نفت است، نه کالای بازاری. جایگزین‌ها: (۱) مطالعات مشاوره‌ای مؤسسات مالی و مشاوران داخلی که معمولاً بر یک ابزار مالی خاص تمرکز دارند؛ (۲) گزارش‌های مراکز پژوهشی و دانشگاهی که اغلب بیشتر نظری‌اند؛ (۳) مشاوره خارجی که با تحریم قابل دسترس نیست. مزیت رقابتی: نگاه یکپارچه حقوقی-مالی-اقتصادی، بومی بودن، استفاده از روش‌های سنجش چندمعیاره شفاف و تجربه تیم در مالی و حسابداری.

چه تجهیزات و ملزوماتی برای توسعه طرح نیاز است و در حال حاضر چه میزان در دسترس و موجود دارید؟

تجهیزات: رایانه شخصی و نرم‌افزارهای Office و Excel، نرم‌افزار تحلیل متن و مصاحبه (اختیاری) و دسترسی به پایگاه‌های علمی و قوانین؛ همه در حال حاضر در دسترس تیم است. نیازمندی از کارفرما: معرفی خبرگان برای مصاحبه و در صورت امکان آمار برنامه‌ها و نیاز مالی طرح‌ها. این موارد باید هماهنگ شود. تجهیزات خاص آزمایشگاهی یا نرم‌افزار تجاری لازم نیست.

مدت زمان لازم برای هر مرحله از توسعه محصول چقدر است؟

مدت کل طرح: ۶ ماه. • ماه ۱: مطالعه وضعیت موجود و برآورد نیاز مالی (گام ۱). • ماه ۲: مطالعه تطبیقی نهادهای خارجی (گام ۲). • ماه ۳: تحلیل حقوقی و مقرراتی و مصاحبه با خبرگان (گام‌های ۳ و ۴). • ماه ۴ و ۵: تحلیل مالی و اقتصادی و ارزیابی چندمعیاره گزینه‌ها (گام‌های ۵ و ۶). • ماه ۶: تدوین نقشه راه، گزارش نهایی و مقاله (گام ۷).

ریسک‌های فناوری و عملیاتی توسعه محصول چیست؟

• محدودیت دسترسی به اطلاعات داخلی ← تکیه بر داده‌های عمومی و ذکر فرض‌ها در گزارش. • مشارکت کم خبرگان در مصاحبه ← دعوت از ۲۵ نفر برای رسیدن به حداقل ۱۵ مصاحبه و پشتیبانی کارفرما برای هماهنگی. • پیچیدگی قوانین و تفسیرهای حقوقی ← مشاوره با متخصص حقوق و تأیید تحلیل‌ها در جلسه خبرگان. • تغییر قوانین یا شرایط تحریم در زمان اجرا ← به‌روزرسانی چارچوب و ارائه سناریوهای مختلف. • تفاوت ساختار ایران با نمونه‌های خارجی ← انتخاب نمونه‌ها با معیار شباهت و بومی‌سازی نتایج.

مالکیت فکری و معنوی فناوری این طرح چگونه است؟

مالکیت گزارش و نتایج طبق قرارداد با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و مجری حق استفاده علمی دارد. پیشنهاد می‌شود انتشار مقالات علمی با نام مجریان و پس از تأیید کارفرما انجام شود. این طرح فناوری قابل ثبت اختراع ندارد؛ دانش و روش‌شناسی طرح به‌صورت گزارش و مقاله ارائه می‌شود.

جوایز، افتخارات، عناوین اختراعات ثبت شده داخلی و خارجی، مقالات علمی و تأییدیه‌های کسب شده را قید نمایید.

[توسط مجری تکمیل شود: مقالات علمی، کتاب‌ها، طرح‌های پژوهشی، جوایز و افتخارات مرتبط با تأمین مالی، بازار سرمایه، حسابداری و انرژی]

پيش‌بيني ميزان در آمد كمي حاصل از اجراي طرح/ايده/محصول در سال (مطالعات امكان‌سنجي فني و اقتصادي Feasibility Study در صورت وجود ضميمه شود)

این طرح پژوهشی است و درآمد مستقیم ندارد. منفعت آن از مسیر تصمیم‌سازی بهتر ایجاد می‌شود: شناسایی گزینه نهادی کم‌هزینه‌تر و شدنی، کاهش وابستگی به بودجه عمومی، کاهش هزینه تأمین مالی و صرفه‌جویی ناشی از جلوگیری از اقدام نهادی ناکارآمد. برآورد عددی منفعت در مرحله تحلیل مالی و اقتصادی (گام ۵) و بر پایه فرض‌های مستند ارائه می‌شود. مطالعه امکان‌سنجی ضمیمه نشده است.

معیار سنجش موفقیت این طرح در نهایت چیست؟

• ارائه گزارش جامع مشتمل بر وضعیت موجود، مطالعه تطبیقی و تحلیل حقوقی-مالی-اقتصادی. • ارزیابی چندمعیاره دست‌کم چهار گزینه نهادی و معرفی گزینه برتر با تحلیل حساسیت. • تدوین نقشه راه اجرایی و پیش‌نویس الزامات حقوقی و مالی گزینه برتر. • تأیید روایی نتایج توسط حداقل ۱۰ خبره و پذیرش یک مقاله علمی-پژوهشی از طرح.

سطح بلوغ فناوری (TRL)

اصول و ایده‌های اولیه; TRL 1. ثبت اختراع ایده، مدل‌سازی، ارائه دانش استخراج شده از یک پژوهش; TRL 2. اثبات مفهومی یک ایده به صورت تئوری (در سطح مدل‌های ریاضی) و تجربی; TRL 3. اجرای طرح مورد نظر در عمل آزمون شده; TRL 4. دستیابی به نمونه آزمایشگاهی (اولیه/ پروتوتایپ) محصول، تحت شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی; TRL 5. نمونه اولیه (مدل سیستمی) مورد تائید آزمایشگاهی و در ابعاد واقعی; TRL 6. محصول آماده به کارگیری در محیط واقعی; TRL 7. سیستم حقیقی و واقعی کامل شده با قابلیت بهره‌برداری با اطمینان بالا; TRL 8. محصول مورد بهره‌برداری تحت شرایط واقعی در سطح تولید انبوه می‌باشد; TRL 9.

اطلاعات اعضاء و همکاران گروه

| اطلاعات اعضاء و همکاران گروه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | محل اخذ مدرک | تجربه کاری مرتبط (به سال) | تلفن |
| 1 |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |
| 2 |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |
| 3 . . . |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

* لطفا پس از تکمیل فرم، به آدرس innovation@ripi.ir ارسال گردد.